工事請負提出書類
	
	提出書類
	提出時期
	対象工事
	法令･根拠
	様式

	１
	建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）説明書
	契約が成立するまでの間（契約書に添付）
	1．建築物の解体工事

延床面積80㎡以上

2．建築物の新築、増築工事

延床面積500㎡以上
3． 建築物の修繕、模様替工事

請負金額１億円以上

4．その他の工作物（土木工事等）

請負金額500万円以上
	建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第十二条
	

	２
	建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）分別解体等の方法
	契約が成立するまでの間（契約書に添付）
	
	建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第十三条
	

	３
	工事カルテ作成、コリンズへの登録（写）
	契約締結後
10日以内
	工事請負代金額が500万円以上の場合は、コリンズに登録を行うこと。
	茨城県土木工事書類標準化ガイド
	

	４
	工事着手届
	契約後速やかに
	全ての工事
	
	

	５
	現場代理人及び主任・監理技術者等選（改）任通知書
	契約後
７日以内
	全ての工事
	建設業法第十九条の二

建設業法第二十六条

守谷市建設工事執行規則（契約約款）十条
	第３号

	６
	監理技術者資格者証（写）
	契約後
７日以内
	下請契約の請負代金の額が4,500万円
（建築1式工事は、9,000万円）以上
	建設業法第二十七条の十八

監理技術者制度運用マニュアル　
	

	７
	契約工程表
	契約後
14日以内
	全ての工事
	守谷市建設工事執行規則（契約約款）第三条
	第1号

	８
	建設業退職金共済組合証紙標準購入時状況報告書
	契約後
30日以内
	請負金額が500万円以上の工事
	茨城県土木工事書類標準化ガイド
	

	９
	共済証紙受払簿
	随時
	
	
	

	10
	火災保険、建設工事保険等

（写）
	保険契約後直ちに
	設計図書の定めによる
	守谷市建設工事執行規則（契約約款）第五十条
	

	11
	施工体制台帳、再下請負通知、施工体系図
	契約後速やかに
	請負代金の額にかかわらず、下請負契約がある場合は提出
	建設業法第二十四条の八
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第十五条
建設工事必携（茨城県土木部・企業局）

茨城県土木工事書類標準化ガイド
	

	12
	下請負人通知書（建設業の許可写し添付）
	契約後
30日以内
	下請負人通知書は提出不用。ただし、監督員から請求があった場合は提出
	守谷市建設工事執行規則（契約約款）第七条

茨城県土木工事書類標準化ガイド
	第２号

	13
	条件変更等通知書
	随時
	契約約款第18条に該当するとき
	守谷市建設工事執行規則（契約約款）第十八条
	第４号

	14
	天災その他の不可抗力による損害通知書
	随時
	契約約款第29条に該当するとき
	守谷市建設工事執行規則（契約約款）第二十九条

建設業法第十九条六
	第５号

	15
	産業廃棄物処理委託契約書（写）、許可証（写）
	搬出前
	産業廃棄物を搬出する工事
	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の四、令第六条の二、則第八条の四の二
茨城県土木工事書類標準化ガイド
	

	16
	産業廃棄物管理票（マニフェスト）Ｅ票（写）
	随時
	産業廃棄物を搬出する工事
	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の三
茨城県土木工事書類標準化ガイド
	

	17
	再生資源利用計画書

〔建設資材搬入工事用〕
	工事着手時
	1．体積が100㎥以上である土砂

2．重量が50ｔ以上である砕石

3．重量が20ｔ以上である加熱アスファルト混合物
	資源の有効な利用の促進に関する法律第十五条

建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第八条（規定数量の1/10）
茨城県土木工事書類標準化ガイド
	

	18
	再生資源利用促進計画書

〔建設副産物搬出工事用〕
	工事着手時
	1．体積が100㎥以上である建設発生土

2．コンクリート塊、アスファルトコンクリート塊又は建設発生木材であってはこれらの重量の合計が20ｔ以上であるもの
	資源の有効な利用の促進に関する法律第三十四条

建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第七条（規定数量の１/10）
茨城県土木工事書類標準化ガイド
	

	19
	完成通知書
	工事完成時
	全ての工事
	守谷市建設工事執行規則（契約約款）第三十一条
	第６号

	20
	工事物件引渡書
	検査完了時
	全ての工事
	守谷市建設工事施工・設計業務等の手続及び監督規程第三十七条
	

	21
	請求書
	検査完了時
	全ての工事
	守谷市建設工事執行規則（契約約款）第三十二条、第三四条、第三七条
	第７号


