測量・建設コンサルタント業務提出書類

|  | 提出書類 | 提出時期 | 対象業務委託 | 法令･根拠 | 統一様式 表示記号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 業務カルテ作成，ＴＥＣＲＩＳへの登録（写） | 契約締結後１０日以内 | 税込み金額100万円以上の業務を受注した企業が，その業務の内容を「業務カルテ」としてＪＡＣＩＣに登録する。 対象となるのは以下の業種 ・調査設計業務，・地質調査業務，・測量業務，・補償コンサルタント業務， |  |  |
| ２ | 業務着手届 | 契約後速やかに | 全ての業務委託 |  | 統一様式 １８ |
| ３ | 業務工程表 | 契約後１４日以内 | 全ての業務委託 | 守谷市建設工事施工・設計業務等の手続及び監督規定５０条 | 統一様式 １９ |
| ４ | 業務の一部委任者・下請負人通知書 | 契約後３０日以内 | 全ての業務委託 | 守谷市建設工事施工・設計業務等の手続及び監督規定５０条 | 統一様式 ２０ |
| ５ | 管理技術者及び照査技術者選（改）任通知書 | 契約後７日以内 | 全ての業務委託 | 守谷市建設工事施工・設計業務等の手続及び監督規定４７条 | 統一様式 ２１－１ |
| ６ | 条件変更等通知書 | 随時 | 該当する業務 | 守谷市建設工事施工・設計業務等の手続及び監督規定５０条 | 統一様式 ２２ |
| ７ | 不可抗力による損害通知書 | 随時 | 該当する業務 | 守谷市建設工事施工・設計業務等の手続及び監督規定５０条 | 統一様式 ２３ |
| ８ | 業務完了通知書 | 業務完了時 | 全ての業務委託 | 守谷市建設工事施工・設計業務等の手続及び監督規定５１条 | 統一様式 ２４ |
| ９ | 業務計画書 １．業務概要，２．実施方針，３．業務工程，４．業務組織計画，５．打合せ計画，６．成果品の内容，部数，７．使用する主な図書及び基準，８．連絡体制（緊急時含む），９．その他 | 契約締結後１５日以内 | 請負金額が１３０万円以上の業務 | 守谷市建設工事施工・設計業務等の手続及び監督規定５０条 |  |
| 10 | 成果品一式 | 業務完了時 | 全ての業務委託 | 守谷市建設工事施工・設計業務等の手続及び監督規定５１条 |  |